Dưới đây là nội dung chi tiết để bạn hoàn thành file bài tập BÀI THỰC HÀNH 1. Bạn có thể sao chép các bảng này vào file Word và lưu lại với tên ví dụ như DamVietUng_MaLop_Bai1.docx để nộp bài.

### Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đạt đủ 5 điều kiện DoD). - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa Done do chưa làm đủ các chức năng đã thống nhất (thiếu xóa lịch sử, lọc theo loại) (vi phạm DoD 1). + PBI-05: Chưa Done do chưa được review chéo (vi phạm DoD 2) và chưa kiểm thử trên điện thoại (vi phạm DoD 3). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở ứng dụng ➔ Chọn "Kiểm tra số điện thoại" hoặc "Kiểm tra đường link" ➔ Nhập thông tin và xem cảnh báo ➔ Chọn "Gửi báo cáo". - Người demo: Developers hướng dẫn để Stakeholders (Cô Mai, chị Vy, anh Phúc) trực tiếp thao tác thử trên thiết bị. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Cô Mai và anh Phúc thấy thông tin cảnh báo hiển thị đã đủ rõ ràng và dễ hiểu chưa ạ?" 2. "Trong quá trình thao tác gửi báo cáo, anh/chị thấy có điểm nào bất tiện hay cần cải thiện luồng đi không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

### Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: Không được trình diễn/công bố các PBI chưa Done (PBI-04, 05) là đã hoàn thành. Người trình diễn thường là Developers, không chỉ mỗi PO. Sửa: Developers trình diễn và hướng dẫn Stakeholders dùng thử các Increment đã Done (PBI-01, 02, 03). Thông báo rõ PBI-04 và 05 chưa hoàn thành và sẽ tiếp tục xử lý. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải là Daily Scrum để báo cáo tiến độ cá nhân. Sửa: Cả nhóm cùng Stakeholders thảo luận về sản phẩm vừa dùng thử, đánh giá tiến độ hướng tới Product Goal, và cập nhật tình hình thị trường/người dùng. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Stakeholders cần được tương tác liên tục, không phải đợi đến cuối. Scrum Master không có quyền quyết định tính năng (đó là việc của PO). Sửa: Product Owner ghi nhận toàn bộ feedback từ Stakeholders, trao đổi về các thay đổi và cập nhật lại vào Product Backlog để cân nhắc cho các Sprint tiếp theo. |

### Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Cách xử lý: Product Owner ghi nhận tính năng mới này vào Product Backlog, sau đó đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên để cân nhắc đưa vào các Sprint trong tương lai. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). |  |