### Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì cuộc họp chỉ có 45 phút và vấn đề đã khá rõ ràng, kỹ thuật này giúp nhóm đi thẳng vào việc xác định các hành động cụ thể cần làm ngay, cần bỏ hoặc cần duy trì.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, mang lại giá trị tốt nên cần giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Việc dồn kiểm thử vào cuối Sprint gây rủi ro cao và không bắt kịp tiến độ, cần dừng lại. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thẻ (tránh đổ lỗi): "Lỗi được báo muộn khiến nhóm rơi vào thế bị động." Xếp vào Stop: Cần chấm dứt tình trạng giao tiếp/báo cáo lỗi chậm trễ. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Đây là vấn đề về tính năng sản phẩm (Product Backlog), không thuộc quy trình làm việc của Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Cần bắt đầu hành động cập nhật ngay tiêu chí "kiểm thử trên thiết bị di động" vào DoD. |

### Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn Data: DT-01)

| Data đã chọn |  | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. |  | Quy trình (Process) | Developers có thói quen chờ code xong toàn bộ mới chuyển sang test, thiếu sự phối hợp kiểm thử liên tục và chia nhỏ công việc trong suốt Sprint. |  |  |
| Hành động cụ thể (Improvement) | Người/nhóm theo dõi |  |  | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| Áp dụng quy tắc "Tích hợp và kiểm thử ngay": Developer code xong chức năng/nhánh nào phải tự test hoặc báo người khác test chéo ngay trong vòng 24h. | Các Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) và Scrum Master (Duy). |  |  | Hàng ngày tại buổi Daily Scrum và cuối Sprint sau (Retrospective). | Các task kiểm thử trên bảng công việc (Jira/Trello) được cập nhật "Done" rải rác đều trong Sprint thay vì dồn vào ngày 9, 10. |

### Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: Hoạt động bị loại: H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo). Lý do: Tinh thần của Agile/Scrum là nhóm tự quản (self-organizing); giải pháp phải do cả Scrum Team cùng thảo luận và đồng thuận chọn ra, Scrum Master chỉ là người điều phối chứ không áp đặt.

Lời mở đầu (Vai Duy - Scrum Master): "Chào mọi người, Sprint vừa rồi chúng ta đã làm việc rất vất vả, cảm ơn nỗ lực của cả team. Hôm nay chúng ta ngồi lại đây với nguyên tắc an toàn: không đổ lỗi hay phán xét bất kỳ cá nhân nào, mà cùng nhau nhìn nhận khách quan sự việc đã qua. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra những điểm tốt để phát huy và chọn ra một vài cải tiến thiết thực để Sprint tới team mình làm việc trơn tru, hiệu quả hơn nhé."